Projekt: Zachovanie biotopu mokrade v lokalite Pri rybníku v Pruskom

Projekt je podporený dotáciou Ministerstva životného prostredia SR.

1. Zhodnotenie súčasného stavu

Mokraď v lokalite – miestnymi nazývanej Pri rybníku - v Pruskom vznikla umelo vytvorením vodnej nádrže pre potreby vtedajšej tehelne. Vytvorili ju v miestach, kde bolo ložisko ílovitej hliny, vhodnej na výrobu tehly. Ukončením výroby a zánikom tehelne stratila svoj význam ako zdroj vody pre potreby človeka. Nejedná sa o prirodzený biotop, ale o biotop vytvorený človekom a dotvorený prírodnými vplyvmi.   Jeho spoločenská hodnota spočíva najmä v tom, že je miestom prirodzeného výskytu ohrozeného druhu karasa zlatistého, ktorý je evidovaný v sústave NATURA 2000, je celoročne chránený a má vysokú spoločenskú hodnotu. Jeho ústup súvisí predovšetkým s úbytkom menších vodných plôch, ako sú dedinské rybníčky, tehelne a podobne. Na strednom Považí je evidovaný jeho výskyt už iba na dvoch lokalitách – v Trenčíne a v Pruskom. Biotop v lokalite Pri rybníku v Pruskom je dôležité zachovať aj z toho dôvodu, že je významným liahnišťom  chránených obojživelníkov – najmä ropuchy bradavičnatej a ropuchy zelenej, skokana hnedého, skokana štíhleho a rosničky zelenej. V Trenčianskom kraji okrem tejto lokality sú liahništia týchto druhov obojživelníkov už iba v lokalitách pri Streženiciach a v Kameničanoch. V lokalite sa taktiež vyskytujú viacerí chránení zástupcovia druhov nielen vodného vtáctva - strnádka trstinová, sliepočka zelenonohá, potápka malá, trsteniarik spevavý, svrčiak zelenkavý.

V súčasnosti je tento biotop vážne ohrozený bujným porastom trste, ktorý nie je od začiatku vzniku biotopu regulovaný. Trsť znáša veľké výkyvy hladiny podzemnej vody až po dočasné úplné vysušenie. Svojou schopnosťou ľahko sa šíriť (či už semenami roznášanými vetrom, alebo výbežkami) stala druhom, ktorý ľahko obsadzuje stanovištia v medzi hrádzových priestoroch, v blízkosti vodných tokov, priehrad a rybníkov. Tým si trsť  vydobyje absolútnu prevahu a vytvára takmer monokultúru. Jej koreňová sústava tvorí pod povrchom pôdy hustú spleť, do ktorej už ťažko preniknú korene iných rastlín. Odumieraním trsti dochádza k jej hromadeniu, znižovaniu hĺbky mokrade, jej pomalému vysušovaniu a postupnému zániku biotopu. To je dôvodom, prečo je aj tento náš biotop mokrade v lokalite Pri rybníku v Pruskom ohrozený a hrozí situácia jeho úplného zániku. Zároveň s ním zanikne aj život v ňom a tým aj výskyt významných chránených živočíchov, ktoré sa okrem tejto lokality vyskytujú už iba na niektorých ojedinelých stanovištiach, čím sa výrazne zredukuje ich celkový počet  na Slovensku.

Pre dosiahnutie revitalizácie mokrade a jej zachovanie ako biotopu a miesta prirodzeného výskytu karasa zlatistého do budúcnosti je nevyhnutné zabezpečiť, aby invazívny trsťový porast neprerastal ďalej do  plochy mokrade.  Na to je potrebné vyčistiť mokraď od nánosov sedimentov odumretých častí trste a bahna a zväčšiť jej hĺbku. Tým sa zároveň dosiahne, že mokraď v dôsledku extrémne suchého počasia počas vysokých letných teplôt nevyschne, ako sa to doteraz stávalo pomerne často. V posledných rokoch je nízka hladina vody v mokradi počas leta takmer pravidelným javom.  Začiatkom septembra 2003 bolo dokonca potrebné zabezpečiť záchranný transfer karasa zlatistého do náhradnej lokality v Kameničanoch.

Týmto projektom chceme v spolupráci so  Štátnou ochranou prírody - správou CHKO Strážovské vrchy – správa voľnej krajiny v Považskej Bystrici riešiť revitalizáciu miestneho biotopu mokrade v Pruskom, ktorý je vlastne mokraď lokálneho významu, v 1. stupni ochrany.

Projekt nadväzuje na projekt vybudovania náučného chodníka Apollo, ktorý pripravili a začali realizovať dobrovoľníci zo Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže – Oblastného centra Ilava v spolupráci s Obecným úradom v Pruskom a ktorým chceli situáciu v lokalite vyriešiť. Avšak revitalizácii biotopu mokrade v ňom nevenovali dostatočnú pozornosť, nakoľko sa v ňom zamerali v prevažnej miere iba na vybudovanie Náučného chodníka a nezamerali sa na reguláciu porastu trsti a odstránenia jej nánosov z odumretých častí a sedimentov. Na to je potrebné použitie ťažkých mechanizmov, s čím v projekte pri vybudovaní náučného chodníka nerátali.

Z tohto dôvodu a z dôvodu združenia finančných prostriedkov, potrebných na spolufinancovanie projektu nás samospráva obce Pruské požiadala o spoluprácu a vypracovanie nového projektu na konečné doriešenie revitalizácie biotopu mokrade v lokalite „Pri rybníku“ a tým aj na jeho záchranu.

Cieľová skupina:

Obyvatelia obce Pruské

Obyvatelia mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát

Deti a mládež

Žiaci a študenti

Návštevníci, turisti

Etapy realizácie projektu

- Etapa : Vypracovanie projektovej dokumentácie

- Etapa: Regulácia porastu trste a prehĺbenie nádrže

Na základe  projektovej dokumentácie následne pristúpime k regulácii porastu trste, odstráneniu nánosov sedimentov odumretej trste a bahna a k prehĺbeniu dna mokrade do hĺbky 2 m. Vzhľadom na veľkosť a súčasný stav lokality bude nevyhnutné na vykonanie jednotlivých prác použiť ťažké stroje a mechanizmy, čo bude vyžadovať najväčší obnos finančných prostriedkov z celkových nákladov. Taktiež bude nevyhnutné zabezpečenie dopravy na odvoz odpadu vzniknutého pri prehlbovaní mokrade a regulácii množstva porastu trste.

- Etapa: Vybudovanie prístupového chodníka

V nasledujúcej etape bude vybudovaný prístupový chodník k mokradi v dĺžke cca 200 m, ktorý nadviaže na trasu náučného chodníka Apollo.  Chodník bude mať prírodný charakter, aby nenarúšal prirodzený vzhľad

okolitého prostredia.

Etapa bude pozostávať z nasledujúcich prác:

vybudovanie podkladového lôžka pre chodník

osadenie obrubníkov

navezenie materiálu na vrchnú vrstvu chodníka (drobný štrk)

spevnenie chodníka

osadenie odpadových košov

- Etapa: Záverečné úpravy brehu a okolia

V záverečnej etape bude zrealizovaná úprava brehu a okolia, kde plánujeme vysadiť rýchlorastúce dreviny ( topoľ, vŕba, javor).

Etapa bude pozostávať z nasledujúcich prác:

Vyrovnanie a splanírovanie brehu

Výsadba sadeníc drevín

Založenie trávnika

Predpokladaný začiatok projektu: máj 2006

Ukončenie projektu: október 2006

Rozpočet projektu:

Predpokladané náklady: 400 000,- Sk

Získaná dotácia z Ministerstva životného prostredia: 350 000,- Sk

Iné zdroje: OcÚ Pruské, 50 000,- Sk